Universidad Santiago de Cali

Facultad de Ingeniería – Ingeniería de Sistemas

Acta de Constitución del Proyecto

Gastro-AI

Fecha: 		07/10/2026

Versión: 	2.0

Versión de Plantilla: 3.0.1

Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

Información de Control del Documento

| Descripción | Valor |
| --- | --- |
| Título del Documento: | Acta de Constitución del Proyecto |
| Título del Proyecto: | Gastro-AI |
| Autor del Documento: | Equipo de proyecto Gastro-AI (David García Chavarro, Mónica Alexandra Ruiz Martínez, Felipe Sarmiento Escobar, Jordan David Amézquita Jaramillo, Cristian David Sánchez Mosquera) |
| Propietario del Proyecto: | Docente de Gestión de Proyectos de TI – Facultad de Ingeniería, USC (Jair Enrique Sanclemente Castro) |
| Proveedor de Soluciones | Equipo de desarrollo Gastro-AI (estudiantes de Ingeniería de Sistemas, USC) |
| Director de Proyecto: | Integrante del equipo designado por el grupo (Cristian David Sánchez Mosquera) |
| Versión del Documento: | 2.0 |
| Confidencialidad: | Limitada |
| Fecha: | 07/10/2026 |

- Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indiquen explícitamente como Opcionales. El Director del Proyecto (DP) se responsabiliza de este documento salvo indicación expresa de lo contrario.

| Nombre | Rol | Acción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente de Gestión de Proyectos de TI (USC) | Propietario del Proyecto (PP) | Aprueba |  |
| Equipo de proyecto Gastro-AI | Proveedor de Soluciones (PS) / Director de Proyecto (DP) | Revisa |  |

- Historial de documentos:

- El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- Editorial, formato y ortografía.

- Aclaraciones.

- Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor del Documento o el Propietario del Proyecto.

- Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

| Revisión | Fecha | Creada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 30/09/2026 | Equipo de proyecto Gastro-AI | Creación del documento a partir del Registro de Ideas de Gastro-AI. |
| 2.0 | 7/10/2026 | Equipo de proyecto Gastro-AI | Corrección del documento a partir de la retroalimentación de la primer entrega |

- Gestión de la configuración: Localización del documento

- La última versión de este documento está guardada en el repositorio compartido del equipo del proyecto Gastro-AI.

TABLA DE CONTENIDOS

1	Resumen Ejecutivo	4

2	Consideraciones sobre el Caso de Negocio	4

3	Descripción del Proyecto	5

3.1	Alcance	5

3.1.1	Incluido ("dentro del" alcance)	5

3.1.2	Excluido ("fuera del" alcance)	5

3.1.3	Declaración del Alcance	5

3.2	Criterios de Éxito o de Aceptación	5

3.3	Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios	5

3.4	Entregables	6

3.5	Características	7

3.6	Restricciones	7

3.7	Supuestos	8

3.8	Riesgos	8

4	tiempo

4.1	Plazos e hitos	11

5	Enfoque	13

5.1	Metodología	13

5.2	Gestión de Cambios	13

5.2.1	Cambio del Proyecto	13

5.2.2	Gestión de la Configuración	13

5.2.3	Cambio de la Organización	13

6	Gobernanza y Partes Interesadas	14

6.1	Estructura	14

6.2	Roles and Responsabilidades	14

6.3	Otras Partes Interesadas	14

# Resumen Ejecutivo

Gastro-AI es una aplicación web experimental  de deteccion e interpretacion del cancer gastrico mediante imagenes  medicas multimodales ,desarrollada por estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Santiago de Cali (USC), en el marco de la asignatura Gestión de Proyectos de TI. La aplicación recibe imágenes. endoscópicas gástricas, las anonimiza y desidentifica al inicio del flujo de inferencia, clasifica características o hallazgos endoscópicas gástricas, las anonimiza y desidentifica al inicio del flujo de inferencia, y clasifica características o hallazgos endoscópicos (por ejemplo, atrofia gástrica, tipo de gastritis e infección por H. pylori) estimando la identificación de las fases 2 y 3 de la Cascada de Pelayo Correa, mediante redes neuronales convolucionales (familia EfficientNet). muestra mapas de calor Grad-CAM y presenta una explicación estructurada generada por un modelo de lenguaje con barreras de seguridad.

El proyecto se gestiona bajo los lineamientos de la guía PMBOK (Sexta Edición), mientras que el producto de software se desarrolla utilizando la metodología TSP, cubriendo las etapas de ingeniería de su ciclo de vida: análisis, diseño, construcción y pruebas. Utiliza únicamente datasets públicos, desidentificados y con licencias que permiten su uso académico (HyperKvasir, GastroHUN y EGID). Gastro-AI es una herramienta académica y experimental: no es un dispositivo médico, no emite diagnósticos y requiere siempre la interpretación de un profesional de la salud.

# Consideraciones sobre el Caso de Negocio

Situación actual. No existe un dataset público único, homogéneo y suficientemente representativo para clasificar los principales subtipos de cáncer gástrico (adenocarcinoma, linfoma, tumor neuroendocrino y GIST). Los datasets disponibles (HyperKvasir, GastroHUN y EGID ) tienen objetivos distintos, por lo que afirmar que un modelo identifica directamente esos subtipos sería metodológicamente cuestionable. Gastro-AI responde con un clasificador experimental de características endoscópicas respaldadas por las etiquetas originales de los datasets.

Impacto. El proyecto aporta a la comunidad académica una base metodológica estandarizada y segura. Se alinea con el ODS 3.4 (reducción de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, mediante investigación en detección temprana) y con el ODS 3.c (transferencia de conocimiento y capacitación en IA explicable).

Influencias externas y requisitos reglamentarios. Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales); Reglamento de IA de la Unión Europea (EU AI Act) y norma ISO/IEC 42001:2023 como referencias; orientaciones de la OMS sobre IA en salud; licencia de cada dataset y requerimientos del comité de ética institucional, aun cuando las imágenes estén desidentificadas.

Urgencia. La urgencia está dada por el calendario académico del semestre 2026B: el proyecto debe entregarse dentro del periodo de la asignatura. Su impacto, en cambio, es de mediano plazo, al sentar bases para futuras investigaciones.

# Descripción del Proyecto

## Alcance

### Incluido ("dentro del" alcance)

El proyecto entregará la aplicación web Gastro-AI y su documentación asociada, que incluyen:

- Aplicación web cliente-servidor para cargar imágenes endoscópicas gástricas mediante HTTPS y visualizar los resultados.

- Anonimización y desidentificación de los datos de entrada al inicio del flujo de inferencia, incluida la eliminación de metadatos clínicos o técnicos.

- Selección, auditoría y preprocesamiento de datasets públicos con licencia de uso permitido (HyperKvasir, GastroHUN y EGID), con división por paciente (patient_id).

- Clasificador experimental multietiqueta basado en EfficientNet (B0 como línea base; B1 y B3 como alternativas), entrenado en entornos de nube (ej. Google Colab) y desplegado para inferencia en la API gratuita de Hugging Face Spaces.

- El microservicio desplegado en Hugging Face ejecutará la inferencia y calculará simultáneamente los mapas de calor Grad-CAM. Retornará las imágenes resultantes codificadas en Base64 al backend, el cual se limitará a decodificarlas, almacenarlas en MinIO, referenciarlas en PostgreSQL y enviarlas al frontend.

- Integración con un modelo de lenguaje (LLM) con barreras de seguridad, que explica únicamente la salida estructurada del clasificador.

- Advertencia visible y permanente sobre el uso académico y experimental del sistema.

- Ciclo de vida en cuatro fases (análisis, diseño, construcción y pruebas), con requerimientos bajo ISO/IEC/IEEE 29148, pruebas y evaluación empírica del modelo.

### Excluido ("fuera del" alcance)

El proyecto NO entregará:

- Diagnóstico médico, recomendaciones de tratamiento ni uso clínico; Gastro-AI no es un dispositivo médico.

- Clasificación directa de subtipos de cáncer gástrico (adenocarcinoma, linfoma, GIST, tumor neuroendocrino), por falta de datos con confirmación clínica suficientes.

- Recolección de imágenes propias de pacientes ni validación clínica prospectiva.

- Procesamiento del modelo en el navegador del usuario, ni envío de imágenes identificables a APIs de modelos de lenguaje externos.

- Análisis directo de la imagen por el LLM, ni modificación por parte de este de la predicción del clasificador.

- Mantenimiento, soporte y operación posteriores al cierre del proyecto académico.

### Declaración del Alcance

Diseñar, construir y probar, en un ciclo de vida de cuatro fases, una aplicación web experimental que clasifica características endoscópicas gástricas respaldadas por datasets públicos con licencia, las explica con mapas de calor Grad-CAM y un modelo de lenguaje con barreras de seguridad, sin emitir diagnósticos ni sustituir el criterio de un profesional de la salud.

## Criterios de Éxito

El proyecto se considerará exitoso si cumple los siguientes criterios medibles. Los marcados como críticos son aquellos cuya ausencia impide considerarlo exitoso.

- (Crítico) La aplicación está desplegada y funcional en el servidor del proyecto y procesa imágenes de extremo a extremo: carga, anonimización, clasificación, Grad-CAM y explicación.

- (Crítico) Ninguna salida del sistema constituye un diagnóstico: en las pruebas con entradas controladas, el LLM no emite afirmaciones diagnósticas, recomendaciones de tratamiento ni hallazgos inventados, y la advertencia académica es visible en la interfaz.

- (Crítico) La división de datos se hace por paciente (patient_id), sin fuga de información entre entrenamiento, validación y prueba.

- El desempeño del clasificador se documenta empíricamente sobre el conjunto de prueba (F1 macro, sensibilidad, especificidad, ROC-AUC, PR-AUC, matriz de confusión y análisis de errores); no se fija un umbral de exactitud general preestablecido.

- La latencia de inferencia es adecuada para uso interactivo, según las pruebas de carga.

- Se ejecutan y documentan las pruebas funcionales, de integración, de interfaz, de carga y de seguridad, y los defectos se registran en la bitácora TSP.

- Los entregables definidos se aprueban dentro del calendario del semestre 2026B.

## Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios

Las necesidades clave de las partes interesadas y de los usuarios que el proyecto abordará se resumen a continuación.

| ID | Descripción de la Necesidad | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| N1 | (Docente y Programa Académico) Cumplimiento estricto de las metodologías PMBOK 6 y TSP, con entregas a tiempo y manteniendo el sistema acotado estrictamente como herramienta académica. | Alta |
| N2 | (Comité de Ética y SIC) Trazabilidad documental de que los datasets están anonimizados y cumplen la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, evitando bloqueos legales. | Alta |
| N3 | (Asesor Clínico y Endoscopistas potenciales) Coherencia clínica en las explicaciones (guardrails del LLM) y visualización de advertencias ineludibles en la interfaz indicando que la IA no reemplaza el diagnóstico humano. | Alta |
| N4 | (Proveedores de Datos: EGID, GastroHUN, HyperKvasir) Respeto irrestricto de las licencias de uso y citación adecuada en el repositorio para evitar infracciones de propiedad intelectual. | Alta |
| N5 | (Equipo Ragnar Tech) Disponibilidad continua de infraestructura (Google Colab para entrenamiento, Hugging Face para inferencia y API del LLM) gestionando activamente los riesgos de cuotas limitadas en capas gratuitas. | Media |
| N6 | (Comunidad de Investigación en IA) Transparencia metodológica que permita reproducibilidad técnica, garantizada mediante un repositorio público con scripts de división de pacientes y métricas auditables. | Media |

## Entregables

Los entregables estándar de gestión del proyecto (líneas base PMBOK y bitácora TSP) no se incluyen en esta sección.

| ID | Nombre del Entregable | Descripción del Entregable |
| --- | --- | --- |
| E1 | Acta de constitución y registro de ideas del proyecto | Documento fundacional que autoriza el proyecto y registra las ideas iniciales. |
| E2 | Documento de especificación de requerimientos funcionales y no funcionales (ISO/IEC/IEEE 29148) | Documento de especificación de requerimientos funcionales y no funcionales (ISO/IEC/IEEE 29148) |
| E3 | Matriz de roles y permisos | Esquema de control de acceso que define perfiles y permisos en el sistema. |
| E4 | Plan de gestión del alcance, con EDT y criterios de aceptación | Plan de gestión del alcance, con EDT y criterios de aceptación |
| E5 | Línea base de cronograma y matriz de riesgos (PMBOK) | Estimación temporal del proyecto y registro de amenazas/oportunidades. |
| E6 | Bitácora TSP de seguimiento de ciclo de vida, calidad y defectos (Time Log & Defect Log) | Registro estadístico y de control operativo para registrar tiempos invertidos y defectos encontrados. |
| E7 | Matriz de trazabilidad de requisitos | Herramienta que vincula cada requerimiento desde su origen hasta su validación. |
| E8 | Plan de Gestión de la Calidad (PMBOK) | Estándares técnicos, normativos y métricas que regirán el aseguramiento del desarrollo antes de las pruebas. |
| E9 | Plan de Gestión de Comunicaciones e Interesados (PMBOK) | Estrategias, matriz de escalamiento y canales para reportar el avance a stakeholders (clínicos, asesores). |
| E10 | Artefactos de Planeación TSP (Task Plan & Schedule Plan) | Formularios de estimación de tamaño de software, asignación granular de tareas y cronograma en horas productivas. |
| E11 | Inventario auditable de datasets endoscópicos públicos | Catálogo documentado de fuentes de datos médicas detallando pacientes, resolución y sesgos. |
| E12 | Taxonomía definitiva de características endoscópicas gástricas | Clasificación estructurada de los hallazgos gástricos basada en los datos recolectados. |
| E13 | Pipeline reproducible de limpieza, estandarización y aumento de datos | Flujo automatizado para preprocesar, normalizar y aplicar data augmentation a imágenes médicas. |
| E14 | Script de división estricta por patient_id (70/15/15) | Código para particionar el dataset evitando fuga de datos (las imágenes de un mismo paciente no se cruzan). |
| E15 | Documento de diseño de arquitectura, interfaces | Documentación técnica de la estructura del software, componentes y comunicación de APIs. |
| E16 | Código fuente del frontend web | Desarrollo de la interfaz de usuario para la interacción médica, carga de imágenes e historial. |
| E17 | Código fuente del backend y API de inferencia server-side | Desarrollo del servidor central y los endpoints para procesar las predicciones del modelo. |
| E18 | Modelo CNN entrenado (Familia EfficientNet) y sus versiones registradas | Red neuronal ajustada mediante transfer learning para clasificación de imágenes. |
| E19 | Módulo de explicabilidad visual Grad-CAM renderizado en interfaz | Implementación visual para interpretar en qué zonas de la imagen se enfocó el modelo (mapas de calor). |
| E20 | Integración del LLM con guardrails documentados | Conexión con modelo de lenguaje validando entradas y restringiendo salidas (guardrails). |
| E21 | Módulo de gestión de usuarios con autenticación y segundo factor (2FA) | Sistema de seguridad de acceso con verificación de dos pasos para protección de datos médicos. |
| E24 | Informe de evaluación empírica: métricas globales y por clase, matriz de confusión | Análisis de rendimiento del modelo incluyendo métricas de clasificación y fallos. |
| E23 | Reporte de ejecución de pruebas | Evidencia de los tests de calidad de software aplicados a componentes, integración y seguridad. |
| E24 | Reporte de evaluación de usabilidad (instrumento SUS u equivalente) | Medición estandarizada de la experiencia de usuario en la interfaz clínica. |
| E25 | Documento de advertencias legales, declaración técnica de sesgos y limitaciones | Descargo de responsabilidad sobre el uso de la IA como herramienta de apoyo, no diagnóstico absoluto. |
| E26 | Repositorio con README, Dockerfile y tag de release 1.0 | Empaquetado final del código con instrucciones de despliegue mediante contenedores. |
| E27 | Acta de Postmortem TSP | Acta final de lecciones aprendidas y análisis de métricas bajo la metodología del equipo. |

## Características

Las características se alinean con las necesidades definidas en la sección 3.3 y con los entregables de la sección 3.4.

| Necesidad Relacionada | Característica | Entregable |
| --- | --- | --- |
| N1 | Gestión Metodológica Integral: Trazabilidad estricta del ciclo de vida, control de tiempos, defectos y alcance, manteniendo el proyecto como un entorno 100% académico. | E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E27 |
| N2 | Módulo de Seguridad y Anonimización: Carga segura de datos, desidentificación en el preprocesamiento y control de acceso (2FA) para proteger datos médicos. | E3, E13, E21 |
| N3 | Motor de Inferencia Seguro con Guardrails: Visualización de mapas de calor (Grad-CAM), respuestas restringidas del LLM (solo explicativas, cero diagnósticos) y banners legales ineludibles en la UI. | E16, E18, E19, E20, E25 |
| N4 | Gestión Documental de Datasets: Integración exclusiva de fuentes públicas, asegurando el respeto a licencias y la citación estandarizada en el repositorio. | E11, E26 |
| N5 | Arquitectura Distribuida Resiliente: Diseño backend/frontend desacoplado preparado para tolerar límites de cuotas (Colab/Hugging Face) o latencias de la API del LLM. | E15, E17 |
| N6 | Pipeline ML Reproducible: Particionamiento estricto de pacientes (cero fuga de datos), aumento de datos auditable y generación transparente de métricas empíricas (F1, ROC-AUC). | E12, E14, E22, E23, E26 |

## Restricciones

Restricciones conocidas del proyecto en esta etapa:

- Tiempo: el proyecto debe completarse dentro del semestre académico 2026B.

- Personas: equipo de cinco estudiantes con dedicación parcial, compatible con otras asignaturas.

- Presupuesto: sin financiamiento monetario directo; se usan recursos institucionales y herramientas gratuitas o de licencia académica.

- Datos: solo datasets públicos, desidentificados y con licencias compatibles con la investigación académica; las clases se limitan a las etiquetas originales disponibles y con muestras suficientes.

- Tecnología: la inferencia no se ejecuta en un servidor local ni en el navegador, sino mediante peticiones asíncronas a la API de Hugging Face Spaces. El almacenamiento estático dependerá de MinIO y la relacional de PostgreSQL. Se prefiere arquitectura ligera (EfficientNet B0 y B1) para evitar timeouts ademas el backend local no procesará tensores, el microservicio externo asume la responsabilidad computacional de generar los mapas de explicabilidad.

- Legales y éticas: Ley 1581 de 2012; prohibido cargar imágenes identificables en APIs externas (incluyendo Hugging Face y LLMs); transmisión cifrada (HTTPS); revisión o aprobación del comité de ética institucional cuando aplique.

- Funcionales: el sistema no puede presentarse como diagnóstico ni como dispositivo médico, y toda interpretación requiere supervisión humana.

- Metodológicas: gestión con PMBOK 6, desarrollo con TSP y requerimientos con ISO/IEC/IEEE 29148.

## Supuestos

En esta etapa se asumen como hechos los siguientes supuestos, que deben validarse; los que no se validen pueden convertirse en riesgos (entre paréntesis, el criterio de validación):

- Existen datasets públicos con imágenes y etiquetas suficientes (auditoría inicial de datos).

- Las etiquetas son coherentes (revisión de documentación y muestra manual).

- Es posible dividir por paciente (identificación de IDs o grupos).

- La transferencia de aprendizaje es viable (entrenamiento piloto).

- La API de Hugging Face Spaces y los servicios de MinIO/PostgreSQL mantienen una disponibilidad y latencia funcionales (prueba de peticiones HTTP/IO).

- Las licencias permiten el uso académico (revisión de cada licencia).

- El LLM respeta la salida estructurada (pruebas con entradas controladas).

- El modelo generaliza a datos no vistos (evaluación por paciente y, si es posible, dataset externo).

- La interfaz puede mostrar la incertidumbre (pruebas de usabilidad).

## Riesgos

Riesgos clave identificados en esta etapa inicial (probabilidad e impacto en escala de 1 a 5; nivel = probabilidad × impacto). La evaluación completa se realizará en la matriz de riesgos de la planificación PMBOK.

| ID | Descripción y Detalles del Riesgo | Estado | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Dueño del Riesgo | Estrategia de Respuesta al Riesgo | Detalles de la Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datasets con imágenes o etiquetas insuficientes para las clases seleccionadas. | Abierto | 3 | 4 | 12 | DP | Reducir | Reducir clases o cambiar la tarea; auditoría inicial de datos. |
| 2 | Fuga de información entre conjuntos de datos (data leakage). | Abierto | 2 | 5 | 10 | Equipo | Evitar | División por patient_id; usar particiones oficiales o grupos disponibles. |
| 3 | Licencias de datasets que no permiten el uso previsto. | Abierto | 2 | 4 | 8 | DP | Evitar | Revisar cada licencia; usar el dataset solo localmente o reemplazarlo. |
| 4 | El LLM emite afirmaciones diagnósticas o alucinaciones. | Abierto | 3 | 5 | 15 | Equipo | Reducir | Guardrails, plantillas, validación y filtros; pruebas con entradas controladas. |
| 5 | Caídas o latencia alta en la API externa de Hugging Face.. | Abierto | 3 | 3 | 9 | Equipo | Reducir | Usar EfficientNetB0/B1, implementar mecanismos de reintento (retries) y timeouts asíncronos en el backend. |
| 6 | Bajo rendimiento, sobreajuste o baja generalización del modelo. | Abierto | 3 | 4 | 12 | Equipo | Reducir | Congelar capas, aumentar datos o reducir clases; reportar limitaciones. |
| 7 | El usuario interpreta la predicción como un diagnóstico o una certeza. | Abierto | 2 | 5 | 10 | Equipo | Reducir | Mostrar probabilidades, advertencia permanente y contexto; pruebas de usabilidad. |
| 8 | Retrasos frente al calendario del semestre por la carga académica del equipo. | Abierto | 3 | 3 | 9 | DP | Reducir | Seguimiento semanal del cronograma y de la bitácora TSP; priorizar entregables. |

# tiempo

## Plazos e hitos

Hitos principales del proyecto. Las fechas son estimadas y se confirmarán con el cronograma del proyecto y el calendario académico.

| ID | Descripción del Hito | Fecha objetivo de entrega |
| --- | --- | --- |
| H1 | Inicio del proyecto: aprobación del Acta de Constitución. | 30/09/2026 |
| H2 | Planeación y Análisis: Aprobación de líneas base PMBOK, artefactos de planeación TSP y especificación de requerimientos" | Octubre 2026 |
| H3 | Diseño: Documento de arquitectura, interfaces web y taxonomía definitiva de características. | Octubre 2026 |
| H4 | Construcción: Pipeline de datos, modelo CNN entrenado y aplicación web desplegada con Grad-CAM y LLM integrados. | Noviembre 2026 |
| H5 | Pruebas y Evaluación: Informe de evaluación empírica (métricas de la CNN) y reporte de ejecución de pruebas de software. | Noviembre 2026 |
| H6 | Cierre: Entrega del repositorio final (Release 1.0) y reunión de Postmortem TSP. | Diciembre 2026 |

# Enfoque

## Metodología

El proyecto se gestiona con la guía PMBOK, sexta edición (Project Management Institute, 2017), organizada en los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Esta Acta usa la plantilla PM (Open PM v3.0.1) solo como formato de documento; los procesos de gestión siguen PMBOK 6, lo que constituye la desviación respecto de la metodología PM² estándar.

El software se desarrolla con la metodología Team Software Process (TSP) (Humphrey, 2000), con bitácora de tiempos y defectos y reunión Postmortem al cierre. El ciclo de vida se limita a cuatro fases: análisis, diseño, construcción y pruebas, y los requerimientos se especifican con la norma ISO/IEC/IEEE 29148. Las tareas de datos y modelado (análisis de datasets, definición de la tarea, preparación, división por paciente, entrenamiento, evaluación, Grad-CAM e integración con el LLM) se agrupan dentro de esas cuatro fases.

## Gestión de Cambios

La gestión de cambios cubre los cambios del proyecto, de la documentación y de los demás entregables, y los cambios organizacionales.

### Cambio del Proyecto

Los cambios en esta Acta (alcance, cronograma, costos o entregables) se gestionan con el control integrado de cambios de PMBOK 6: toda solicitud se registra por escrito, el Director de Proyecto evalúa su impacto en alcance, cronograma, riesgos y calidad, y el Propietario del Proyecto la aprueba o rechaza. Los cambios aprobados se registran en el historial de documentos y se comunican al equipo y a las partes interesadas.

### Gestión de la Configuración

Los elementos bajo control de configuración son las líneas base de alcance, cronograma y riesgos, la especificación de requerimientos, el diseño de arquitectura, el código fuente, los modelos entrenados y la matriz de datasets. Se almacenan en un repositorio con control de versiones; su modificación requiere la autorización del Director de Proyecto y, Se garantiza la trazabilidad integral de las fuentes, versiones y transformaciones aplicadas a los datos. El enlace y los parámetros de acceso a este repositorio se encuentran documentados en el Apéndice 1, bajo el apartado 'Gestión de la Configuración del Proyecto', con permisos de visualización y auditoría habilitados para todo el equipo de desarrollo y el propietario del proyecto (Product Owner).

### Cambio de la Organización

Por tratarse de un proyecto académico, no se prevén cambios organizacionales significativos. Como actividad de transferencia de conocimiento (ODS 3.c), se contempla socializar la herramienta y sus limitaciones con la comunidad académica y de investigadores, con una guía de uso que recuerde que los resultados son experimentales y no diagnósticos.

# Gobernanza y Partes Interesadas

## Estructura

La estructura del proyecto tiene tres niveles: (1) Propietario del Proyecto, el docente de la asignatura, que aprueba el alcance y los entregables; (2) Director de Proyecto, integrante del equipo designado para coordinar la planificación, el seguimiento y la comunicación; y (3) Equipo de desarrollo, conformado por David García Chavarro, Mónica Alexandra Ruiz Martínez, Felipe Sarmiento Escobar, Jordan David Amézquita Jaramillo y Cristian David Sánchez Mosquera, que actúa como Proveedor de Soluciones. Las decisiones se toman por consenso del equipo y se elevan al docente cuando afectan el alcance, el cronograma o la calidad.

## Roles and Responsabilidades

- Propietario del Proyecto (PP): docente de Gestión de Proyectos de TI; aprueba el Acta, el alcance y los entregables.

- Responsable de Negocio (RN): delegación o coordinación académica de la asignatura de Gestión de Proyectos de TI.

- Director de Proyecto (DP): Cristian David Sanchez Mosquera (Líder del Equipo). Encargado del inicio, planeación y trazabilidad; planifica, controla el avance, los riesgos y los cambios, y reporta al PP.

- Proveedor de Soluciones (PS): Equipo "RAGNAR TECH". Analiza, diseña, construye y prueba Gastro-AI, registrando tiempos y defectos bajo TSP. Las responsabilidades específicas se distribuyen así:

- David Garcia Chavarro: Planeación (Gestión) / Analista (Desarrollo).

- Jordan David Amezquita Jaramillo: Ejecución (Gestión) / Diseñador (Desarrollo).

- Monica Alexander Ruiz Martinez: Ejecución (Gestión) / Desarrollador (Desarrollo).

- Felipe Sarmiento Escobar: Monitoreo de producto y cierre (Gestión) / Tester (Desarrollo).

- Cristian David Sanchez Mosquera: Planeador y desarrollador (Desarrollo).

## Otras Partes Interesadas

- Profesionales de la salud que supervisan la interpretación: necesitan que los resultados se presenten como apoyo probabilístico, sin reemplazar su criterio.

- Comité de ética institucional: revisa o aprueba el uso de los datasets, aun desidentificados.

- Autores y custodios de los datasets (HyperKvasir, GastroHUN, EGID): sus licencias y condiciones de uso deben respetarse.

- Facultad de Ingeniería de la USC: aporta infraestructura y respaldo académico.

- Apéndice 1: Referencias y Documentos Relacionados

Referencias y documentos relacionados con esta Acta:

| ID | Referencia o Documento relacionado | Fuente o Enlace/Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro de Ideas Gastro-AI (Octubre 2026) | https://usceduco7466-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/cristian_sanchez07_usc_edu_co/IQA9o6nZPrksSZAmXNf6NvkhAX0EedJWtPdDmJT3yjeNxzY?e=Q5L5ik |
| 2 | Directorio del Proyecto | https://usceduco7466-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cristian_sanchez07_usc_edu_co/IgA682UX4Lk8T7fm0ijjiI4cAdpJ1X911k1G3YxxGyrlnM8?e=bIGmkN |
| 3 | Project Management Institute (2017). Guía del PMBOK® (6.ª ed.) | https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok |
| 4 | HyperKvasir (Borgli et al., 2020) | https://doi.org/10.1038/s41597-020-00622-y |
| 5 | GastroHUN (Bravo et al., 2025) | https://doi.org/10.1038/s41597-025-04401-5 |
| 6 | EGID (2026) | https://doi.org/10.1038/s41597-026-07666-6 |
| 7 | Ley 1581 de 2012 | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 |
| 8 | Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act) | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj |
| 9 | ISO/IEC 42001:2023 | https://www.iso.org/standard/81230.html |
| 10 | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 | Ihttps://www.iso.org/standard/72089.html |
| 11 | Team Software Process (Humphrey, 2000) | https://resources.sei.cmu.edu/library/ |
| 12 | Ética y gobernanza de la IA en salud (OMS, 2021) | https://iris.who.int/handle/10665/346183 |

Si no puede proporcionar un importe, proporcione al menos una estimación cualitativa (p.ej., 20 días de capacitación, 2 ordenadores portátiles, etc.)

Desarrollo (recursos humanos): proporcionar el coste total (previsto) para el desarrollo de la solución.

Mantenimiento (recursos humanos): proporcionar el coste total (previsto) en k€ por año para mantener la solución.

Asistencia (recursos humanos): proporcionar el coste total (anticipado) en k€ por año para prestar asistencia a la solución (p.ej., sitio web, servicio de asistencia técnica, operaciones, etc.).

Formación (recursos humanos): proporcionar el coste total (previsto) para garantizar la formación de los usuarios, el personal de apoyo y de operaciones, etc.

Infraestructura: proporcionar el coste total (previsto) de la infraestructura necesaria para entregar, apoyar, operar y mantener la solución entregada.

Equivalente a Jornada Completa (EJC): proporcione el esfuerzo total (anticipado) que el personal interno empleará en el proyecto (en días-persona, personas-semana, personas-mes u personas-año).

Valor numérico que indica la severidad relativa del impacto del riesgo, en caso de ocurrir.

Nivel de riesgo. Es el producto de probabilidad e impacto (NR=P*I).

Las posibles estrategias de respuesta al riesgo son:  Evitar / Aceptar / Reducir / Transferir para riesgos negativos (amenazas) y Explotar / Aceptar / Mejorar / Compartir para riesgos positivos (oportunidades).